Муниципальная программа

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Локомотивного городского округа  Челябинской области

на 2017 – 2025 гг.»

п. Локомотивный

2017 год

Утверждена Постановлением

Администрации Локомотивного городского округа

от «01» марта 2017г. № 101

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2017 - 2025 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2017-2025 годы

| Наименование разработчика программы | Отдел архитектуры и градостроительной политики Локомотивного городского округа |
| --- | --- |
| Основные цели программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры городского округа, повышение уровня и качества жизни населения на территории Локомотивного городского округа |
| Основные задачи программы | Развитие социальной инфраструктуры Локомотивного городского округа путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока. - развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений; - реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры -разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы, -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры -строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы проходит в два этапа: I этап- 2017-2020 годы; II этап – 2021-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы: 15 201,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 1 426,00 тыс. руб.; 2018 год – 3 550,00 тыс. руб.; 2019 год – 4 075,00 тыс. руб.; 2020 год – 6 150,00 тыс. руб.; 2021-2025 годы – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов: 2017г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25); – ремонт кабинета художника МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.; – установка кнопки звонка вызова персонала МКУ ДОД «ДШИ» 2018г. – Замена деревянных оконных рам (рекреация) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25); – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25); – Капитальный ремонт детского сада № 1; – замена входной группы, ремонт туалетных комнат МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.; – установка устройства механизма, обеспечивающее задержку автоматического закрывания двери, устройство антискользящего покрытия, установка кнопки звонка МКУ ДОД «ДШИ», – устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах Ударные инструменты МКУ ДОД «ДШИ» 2019г. – Замена деревянных оконных рам (спортивный зал, запасные выходы учебного корпуса) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25); – Замена деревянных оконных рам (западная сторона) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Ленина, 88); – Капитальный ремонт детского сада № 2; – ремонт фойе, ремонт гардероба МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.; – устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах эстрадного вокала МКУ ДОД «ДШИ» 2020г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25); – Замена деревянных оконных рам (восточная и южная стороны) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25); – Капитальный ремонт детского сада № 4; – Капитальный ремонт кровли МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.; – ремонт кровли МКУ ДОД «ДШИ» 2021-2025гг. – 0. |

# Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# ее решения программными методами

Муниципальное образование Локомотивный городской округ в составе субъекта Российской Федерации Челябинской области представляет собой достаточно успешную территорию с высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности.

Однако на территории преобладают учреждения бюджетного сектора социальной направленности, отсутствуют промышленные и производственные предприятия. Лидирующее положение занимает розничная торговля и сфера услуг.

Основным градостроительным документом, определяющим интересы населения и государства является градостроительный план территории Локомотивного городского округа:

- основные направления развития, преобразования территории городского округа с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения округа;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий округа от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса округа; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития городского округа.

Исходя из вышеизложенного, основная цель – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

На территории Локомотивного городского округа разработан и утвержден решением Собрания депутатов ЗАТО Локомотивный городской округ от 30.07.2008 года № 41-р «Об утверждении Генерального плана Локомотивного городского округа» Генеральный план Локомотивного городского округа.

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организацию досуга, занятия физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Локомотивного городского округа.

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития на муниципальном уровне.

Стратегический план развития городского округа отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Локомотивного городского округа (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития городского округа.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Локомотивного городского округа – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума округа. Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры Локомотивного городского округа путем проведения капитального ремонта и реконструкции объектов здравоохранения, образования, культуры.

# Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры городского округа, повышение уровня и качества жизни населения на территории Локомотивного городского округа.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры.

# Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2017-2025 годы, в том числе по этапам:

I этап- 2017-2020 годы;

II этап – 2021-2025 годы.

# Раздел 4. Перечни мероприятий программы

Система мероприятий Программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Направление мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы |
| Строительство, реконструкция и ремонт образовательных и детских дошкольных учреждений |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25) |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | Местный бюджет | 580,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Замена деревянных оконных рам (рекреация) |  | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Замена деревянных оконных рам (спортивный зал, запасные выходы учебного корпуса) |  | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 0,0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Ленина, 88) |
| 4 | Замена деревянных оконных рам (западная сторона) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт мягкой кровли |  | 700,00 | 700,00 | 0,0 | 700,00 | 0,0 |
| 6 | Замена деревянных оконных рам (восточная и южная стороны) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,00 | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт детского сада № 1 | Местный бюджет | 0,0 | 1 500,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Капитальный ремонт детского сада № 2 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 500,0* | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Капитальный ремонт детского сада № 4 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0* | 0,0 |
| МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. |
| 10 | Капитальный ремонт кровли | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,00 | 0,0 |
| 11 | ремонт фойе |  | 0,0 | 0,0 | 600,00 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ремонт гардероба |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ремонт кабинета художника |  | 130,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | замена входной группы, ремонт туалетных комнат | Местный бюджет (в рамках программы «Доступная среда») | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ ДОД «ДШИ» |
| 15 | установка кнопки звонка вызова персонала | Местный бюджет (в рамках программы «Доступная среда») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 0,0 |
| 16 | установка устройства механизма, обеспечивающее задержку автоматического закрывания двери, устройство антискользящего покрытия, установка кнопки звонка |  | 16,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах эстрадного вокала | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах Ударные инструменты |  | 0,0 | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | ремонт кровли |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 | 0,0 |
| Всего | Местный бюджет | 1 426,00 | 3 550,0 | 4 075,00 | 6 150,00 | 0,0 |
| Всего | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1 426,00 | 3 550,0 | 4 075,00 | 6 150,00 | 0,0 |

Примечание: * - требуется дополнительное финансирование

# Раздел 5. Объемы и источники финансирования

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Источник финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 -2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования: | 15 201,00 | 1 426,00 | 3 550,0 | 4 075,00 | 6 150,00 | 0,0 |
| 1.1 | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | бюджетные ассигнования Локомотивного городского округа | 15 201,00 | 1 426,00 | 3 550,0 | 4 075,00 | 6 150,00 | 0,0 |

# Раздел 6. Целевые индикаторы программы,

# ожидаемые результаты реализации программы

Целевой индикатор программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие социальной инфраструктуры Локомотивного городского округа в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Ожидаемые результаты реализации Программы включают:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, в том числе следующих объектов:

2017г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– ремонт кабинета художника МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;

– установка кнопки звонка вызова персонала МКУ ДОД «ДШИ»

2018г. – Замена деревянных оконных рам (рекреация) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– Капитальный ремонт детского сада № 1;

– замена входной группы, ремонт туалетных комнат МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;

– установка устройства механизма, обеспечивающее задержку автоматического закрывания двери, устройство антискользящего покрытия, установка кнопки звонка МКУ ДОД «ДШИ»;

– устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах Ударные инструменты МКУ ДОД «ДШИ»

2019г. – Замена деревянных оконных рам (спортивный зал, запасные выходы учебного корпуса) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– Замена деревянных оконных рам (западная сторона) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Ленина, 88);

– Капитальный ремонт детского сада № 2;

– ремонт фойе, ремонт гардероба МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;

– устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах эстрадного вокала МКУ ДОД «ДШИ»

2020г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– Замена деревянных оконных рам (восточная и южная стороны) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– Капитальный ремонт детского сада № 4;

– Капитальный ремонт кровли МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;

– ремонт кровли МКУ ДОД «ДШИ»

2021-2025гг. – 0.

# Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование мероприятий программы

Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально.

# Раздел 8. Методика оценки эффективности мероприятий программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, утвержденном постановлением Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области.

# 5.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, позволит достичь социального развития  Локомотивного городского округа в 2025 году по отношению к 2017 году.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.       улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения;

2.     повышения благоустройства поселения;

3.     привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения.

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения