« 14 » апреля 2016 г.

**П Р О Т О К О Л № 2**

**заседания комиссии по обеспечению безопасности**

**дорожного движения Локомотивного городского округа**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

***Председатель комиссии:***

Метлин В.Н. – Заместитель главы Администрации Локомотивного городского округа;

***Члены комиссии:***

|  |  |
| --- | --- |
| Бровкина Н.В. | - исполняющая обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительной политики, главного архитектора; |
| Гомова Т.П. | - главный редактор АУ «Редакция СМИ»; |
| Гончар Н.Н. | - заместитель Главы Администрации |
| Довгун А.С. | - начальник Управления экономического развития; |
| Макаров Н.А. | - директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»; |
| Кудря Г.И. | - начальник отдела гражданской защиты; |
| Репьев С.П. | - инспектор ОГИБДД МО МВД России «Карталинский», капитан полиции |

***Секретарь комиссии:***

Белозерова А.В. – старший инженер отдела архитектуры и градостроительной политики.

1. **О состоянии безопасности дорожного движения на территории Локомотивного городского округа по итогам 2015 года и задачах на 2016 год.**

 ***----------------------------------------------------------------------------------------------------***

(Метлин В.Н., Репьев С.П., Бровкина Н.В.)

Общий объем фактического финансирования всех мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, произведенного в отчетном году по всем муниципальным программам составил 389,0 тыс.руб. Из них на ремонт улично-дорожной сети – 196,5 тыс.руб, на изготовление и установку дорожных знаков – 67,6 тыс.руб., нанесение горизонтальной дорожной разметки на УДС округа – 124,9 тыс.руб. Все запланированные работы выполнены в полном объеме.

За 2015 год ДТП на территории Локомотивного городского округа с пострадавшими людьми зафиксировано не было. Из-за колейности и несвоевременной посыпке в зимний период песчано-гравийной смесью наиболее подвержен аварийности участок дороги по ул.Строителей. На данный участок разработана сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Необходимых финансовых средств (порядка 6 млн.руб.) на проведение работ по ремонту дорожного покрытия ул.Строителей у округа нет. Ремонт проезжей части ул.Строителей возможен при достаточном софинансировании работ с областного бюджета.

В течение 2015 года в МКОУ СОШ №2 проведены мероприятия на знание правил дорожного движения, а также театрализованные представления в детских дошкольных учреждениях, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Учащиеся 4 взвода кадетского корпуса приняли участие в конкурсе «Безопасное колесо», проходившее в г.Карталы.

**Решили:**

1. И.о. начальника ОАГП (Бровкиной Н.В) начальнику ОЖКХ (Чуканову А.А.):

1.1. При наличии необходимого финансирования, согласно процедуре, предусмотренной законодательством РФ, в первую очередь заключить договор на выполнение работ по капитальному по ремонту дороги по ул.Строителей.

1.2. В осеннее-зимний период усилить контроль за выполнением подрядной организацией работ по своевременной посыпке песчано-гравийной смесью дорог округа.

1.3. Усилить работу по обустройству пешеходных переходов в соответствии с поручением Президента РФ от 20.02.2015г. № Пр-287, предусмотрев в первоочередном порядке их внедрение вблизи школ и других учебных заведений.

2. Начальнику отдела образования Администрации Локомотивного городского округа (Белик Л.В.):

2.1. В образовательном процессе МКОУ СОШ №2 и детских садов предусмотреть проведение мероприятий и кампаний, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также популяризацию использования детьми светоотражающих элементов.

3. Директору МКОУ СОШ №2 (Хакимову М.А.):

3.1. В целях реализации поручения Президента РФ от 20.02.2015 года № Пр-287 по обустройству пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами для переноса пешеходного перехода с автостоянки ул.Ленина д.21 (м-н Магнит) - ул.Ленина д.88 (МКОУ СОШ №2) демонтировать одну секцию металлического ограждения МКОУ СОШ №2 (ул.Ленина д.88).

1. **Организация в 2016 году работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети округа.**

 ***----------------------------------------------------------------------------------------------------***

(Бровкина Н.В.)

Ведутся работы по заключению договора, разметка в полном объеме будет нанесена в период с 1 по 8 мая и обновлена в конце августа текущего года.

**Решили:**

Организацию работ по нанесению дорожной разметки продолжить. Предусмотреть средства на следующий 2017 год для нанесения дорожной разметки в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | В.Н. Метлин |
| Секретарь комиссии: | А.В. Белозерова |