

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**РЕШЕНИЕ**

31 марта 2021 год № 20-р

 п.Локомотивный

О реализации Муниципальной

программы «Комплексное

благоустройство и улучшение

 архитектурного облика

территории Локомотивного

городского округа»

в 2020 году и планах на 2021 год.

 В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1. Информацию о реализации Муниципальной программы«Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа» в 2020 году и планах на 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава

Локомотивного городского округа А.М.Мордвинов

Председатель Собрания депутатов

Локомотивного городского округа Э.А. Ананьев

Приложение к

Решению Собрания депутатов

от 31.03.2021 года № 20-р

 Информация

 на собрание Депутатов Локомотивного городского округа

 «O реализации муниципальной программы

 «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика

 территории Локомотивного городского округа на 2020 – 2022 годы»

 в 2020 году».

 п. Локомотивный 31.03.2021 года

 Согласно постановлению Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области от 25 сентября 2019 года № 229 (с изменениями от 04.03.2020 года № 54) утверждена Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа на 2020-2022 годы».

 В 2020 году освоение финансовых средств по муниципальной программе составило 2 273 591,41 (два миллиона двести семьдесять три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 41 копейка.

 Финансовые средства данной муниципальной программы в 2020 году осваивались на основании муниципальных заданий для каждого вида работ в пределах общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в текущем году.

 В рамках освоенных финансовых средств Подрядными организациями были выполнены следующие работы:

1. **Мероприятия по уличному освещению Локомотивного**

**городского округа:**

 -оплата потреблённой электрической энергии за уличное освещение – 1 605 052,77 рублей

 -техническое обслуживание линий уличного освещения- 38 000,00 рублей;

 - обустройство уличного освещения на Молодёжной аллее и вдоль тротуара к Детскому Досуговому центру – 89 367,00 рублей.

 2. **Мероприятия по благоустройству:**

 - Подготовка почвы, завоз земли, поставка цветов - 80 000,00 рублей;

 - Омолаживающая обрезка деревьев – 95 363,80 рублей;

 - Аккарицидная обработка территории Детского городка, Монумента Боевой Славы и Молодёжной аллеи – 14 141,60 рублей;

 - Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Локомотивного городского округа» - 37 040,24 рубля;

 - благоустройство территории (окашивание, вывоз мусора после субботников и другие работы) – 189 224,00 рубля;

 - Изготовление и установка новогодней иллюминации - 25 700,00 рублей;

 - во дворе многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Ленина были установлены качели – 45 000,00 рублей;

 - в целях обеспечения сохранности оборудования площадки ГТО были выполнены работы по поставке и установке камеры видеонаблюдения – 30 000,00 рублей;

 - в период подготовки к празднованию праздника 9 мая выполнены работы по ремонту памятника Боевой Славы – 24 702,00

 На 2021 год запланированы финансовые средства в сумме 1 876,9 тысяч рублей. Финансовые средства в сумме 1 543,3 тысяч рублей запланированы на оплату за потреблённую электрическую энергию по уличному освещению. Оставшиеся финансовые средства в сумме 333,6 тысяч рублей запланированы на благоустройство. На сегодняшний день мероприятия по благоустройству по данной программе пока не предусмотрены, в связи с незначительным финансированием.

 Работы по благоустройству будут выполняться в рамках лимита данных бюджетных ассигнований.

Начальник отдела архитектуры

и градостроительной политики

администрации Локомотивного

городского округа Н.Г. Ломовцев